| ДОГОВОР № __________ | CONTRACT № __________ |
| --- | --- |
| г.Самара «____» __________ 2020г. | Samara “____” _________ 2020 |
| ООО «_____», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, | LLC _________, hereinafter referred to as the Customer, represented by_________, acting in compliance with the Articles of Incorporation, on the one hand, |
| и ООО «Восток-Групп», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Жуковой Анжелики Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, | and _______________, hereinafter referred to as the Contractor, represented by ___________________, acting according to the Articles of Incorporation, on the other hand, |
| заключили настоящий Договор о нижеследующем: | have concluded this Contract to the following effect: |
| 1. ПРЕДМЕТ Договора | 1. SUBJECT OF CONTRACT |
| 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу, пуско-наладке и выводу на режим погружного и наземного оборудования УЭЦН в течение двух суток с момента запуска на скважинах, впервые переводимых на механизированный способ эксплуатации; по монтажу, пуско-наладке и выводу на режим погружного оборудования УЭЦН в течение двух суток с момента запуска при текущем ремонте скважин; ремонту погружного и наземного оборудования УЭЦН в течение 30 рабочих дней с момента поступления письменной заявки, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных Подрядчиком работ и оплатить их в соответствии с Протоколом согласования стоимости работ (Приложение 1). | 1.1. The Contractor shall, at the Customer's request, perform installation, startup and commissioning of submersible and surface equipment (ESPU) during two days of the commissioning day in the wells first-time shifted to artificial lift; installation, startup and commissioning of submersible ESPU during two days of the commissioning day during the wells’ maintenance; repair of submersible and surface ESPU equipment during 30 working days of the written application receipt, and the Customer commits to accept the results of the work carried out by the Contractor and pay for it as provided for by the Protocol of Agreed Work Cost (Appendix 1). |
| 2. Регламентирующие документы | 2. GOVERNING DOCUMENTS |
| 2.1. Документами, регламентирующими порядок выполнения работ по настоящему Договору, являются: | 2.1. The documents governing the work procedure hereunder are: |
| - Инструкции по эксплуатации УЭЦНА ИЭ ЕЮТИ.Н.354.000ИЭ и других эксплуатируемых узлов УЭЦН. | Operating manuals for Electric Submersible Pump Unit (ESPU) ИЭ ЕЮТИ.Н.354.000ИЭ and other pump unit components. |
| - Технологический регламент на производство работ по ремонту и эксплуатации скважин, оборудованных установками ЭЦН, согласованный с Подрядчиком и Заказчиком. | Technological procedures for repair and operation of wells equipped with ESPUs, agreed between the Contractor and the Customer. |
| 3. сУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ | 3. CONTRACT amount AND payment TERMS |
| 3.1. Ориентировочная стоимость работ по монтажу, пуско-наладке и выводу на режим погружного и наземного оборудования УЭЦН в течение двух суток с момента запуска на скважинах, впервые переводимых на механизированный способ эксплуатации составляет _____ руб. ___ коп., кроме того НДС __% _______ руб. ____ коп. Всего _________ руб. ____ коп. В случае необходимости увеличения времени вывода на режим УЭЦН, стоимость одних суток работ составит ______ руб. ___ коп., кроме того НДС __% ____ руб. __ коп. Всего _______ руб. ___ коп. | 3.1. The estimated cost of installation, startup and commissioning of submersible and surface equipment (ESPU) during two days of the commissioning day in the wells first-time shifted to artificial lift is RUR _______, incl. VAT __% – RUR __________. In total __________ . When the time to bring the ESP Unit to the operational mode need to be extended the work daily cost will amount to RUB ______ plus VAT (__%) of RUB ________. Total amount: RUB ________. |
| 3.2. Ориентировочная стоимость работ по монтажу, пуско-наладке и выводу на режим погружного оборудования УЭЦН в течение двух суток с момента запуска при текущем ремонте скважин составляет _____ руб. ___ коп., кроме того НДС __% _______ руб. ____ коп. Всего _________ руб. ____ коп. В случае необходимости увеличения времени вывода на режим УЭЦН, стоимость одних суток работ составит ______ руб. ___ коп., кроме того НДС __% ____ руб. __ коп. Всего _______ руб. _____коп. | 3.2. The estimated cost of installation, startup and commissioning of submersible ESPU during two days of the commissioning day during the wells’ maintenance is RUR _______, incl. VAT __% – RUR __________. In total __________ . When the time to bring the ESP Unit to the operational mode need to be extended the work daily cost will amount to RUB ______ plus VAT (__%) of RUB _______. Total amount: RUB ________. |
| 3.3. Стоимость работ по ремонту погружного и наземного оборудования УЭЦН определяется по факту на основании дефектной ведомости и сметы на ремонт оборудования. | 3.3. The estimated cost of repair of submersible and surface ESPU equipment is defined upon completion based on the List of Defects and cost estimation for equipment repair. |
| 3.4. Общая ориентировочная сумма настоящего договора составляет __________ руб._____ коп., кроме того НДС __% _________ руб._________ коп., всего: __________ руб. _________ в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. | 3.4. The total estimated cost of the present Contract is RUR _______, plus VAT __% of RUR __________, in total: RUR _________ in compliance with the Agreed Price Protocol (Appendix 1), which represents the integral part hereof. |
| 3.5. Оплата по договору производится не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем подписания Заказчиком без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ при условии получения Заказчиком оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании представленного счета на оплату. | 3.5. Payment hereunder shall be made not later than the 30th day of the month following the month of the Acceptance Certificate signature by the Customer without any comments, providing the original Detailed-Tax Invoice receipt by the Customer, prepared in compliance with the RF legislation in force based on the issued Invoice. |
| 3.6. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом/займом. Проценты на сумму долга денежного обязательства не начисляются, включая предусмотренные положениями статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ. | 3.6. The payment procedure as set out herein is not a commercial credit/loan. No interest is accrued on the debt amount including interests provided for in Article 317.7 of the RF CC. |
| 3.7. Датой исполнения обязательства по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. | 3.7. The date of money writing-off from the Customer’s bank account is considered the date of the payment commitments fulfillment. |
| 3.8. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ до даты расторжения Договора. | 3.8. In the event of early termination of the Contract, the Customer shall pay to the Contractor the cost of the actual work performed by the latter before the contact termination date. |
| 4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА | 4. CONTRACTOR'S OBLIGATIONS |
| 4.1. Подрядчик обязуется: | 4.1. The Contractor is obliged: |
| 4.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему в объемах и в сроки, согласованные сторонами (п.п.1.1 настоящего Договора). | 4.1.1. to ensure timely and adequate performance of the Work in compliance with the terms and conditions hereof and of the Appendices hereto, in scopes and by completion dates as agreed by the Parties (par. 1.1 hereof). |
| 4.1.2. Своими силами и за свой счёт получить до начала выполнения Работ и поддерживать в силе в течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору все разрешения и лицензии, необходимые для надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору. | 4.1.2. at his own effort and expense, to obtain prior to work commencement and maintain valid throughout the work period hereunder any permissions and licenses required for proper execution of the Work hereunder. |
| 4.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика к месту производства работ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую безопасность выполненных работ и соответствие выполняемых операций согласованному плану работ. При отсутствии замечаний со стороны представителя Заказчика, проведение проверок не должно вызывать увеличение продолжительности работ. | 4.1.3. to ensure unrestricted access of the Customer's authorized representatives to the work site, and to submit all the necessary documents confirming work safety and compliance of the operations performed with an agreed work plan. If no remarks are made by the Customer's representatives, the Customer’s inspections should not result in prolongation of the work period. |
| 4.1.4. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ в течение суток с момента получения соответствующего запроса от Заказчика. | 4.1.4. to inform the Customer of the work status within 24 hours of receipt of the Customer's request. |
| 4.1.5. Использовать при проведении Работ по настоящему Договору исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация, привлекать к выполнению работ квалифицированный персонал. | 4.1.5. when performing the work hereunder, to use only certified materials and equipment if such are subject to compulsory certification, have to furnish competent employees. |
| 4.1.6. Исполнять все работы в соответствии с Положением и Технологическими регламентами на производство работ по эксплуатации скважин, оборудованных УЭЦН, со стандартами, принятыми в нефтегазовой промышленности в международном масштабе, с использованием международной практики и опыта. | 4.1.6. to perform all the operations in compliance with the Regulation and Technological Procedures for operation of wells equipped with ESPUs, with the oil and gas industry standards worldwide, with the international practices and expertise. |
| 4.1.7. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика, консультантами и субподрядчиками, если таковые имеются, а также всеми остальными лицами, имеющими разрешение Подрядчика на доступ к собственности и объектам Заказчика, всех инструкций и требований Заказчика по технике безопасности и охране труда. | 4.1.7. to ensure that the Contractor's employees, consultants, subcontractors, if any, and all other persons authorized by the Contractor to access the property and facilities of the Customer comply with all the HSE-related guidelines and requirements of the Customer. |
| 4.1.8. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. | 4.1.8. not to disclose any data or documents received from the Customer while performing this Contract to any third Party without prior written permission of the Customer. |
| 4.1.9. Строго соблюдать действующее законодательство РФ, включая законодательство в отношении минеральных ресурсов, недр, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, правила техники безопасности, существующие экологические требования, правила безопасности труда, законы и нормативные акты, действующие на территории, на которой ведутся Работы. А также соблюдать действующие у Заказчика регламенты, инструкции, технические условия и другие документы Заказчика, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности на объектах Заказчика при условии передачи их Подрядчику до начала работ по настоящему Договору. | 4.1.9. to strictly abide by the effective legislation of the RF, including the laws for protection of mineral resources and the subsurface, for environmental protection, industrial/fire safety, and accident prevention, the current ecological requirements, labour safety regulations, laws and enactments, active in the Work area. Moreover, he is obliged to observe the Customer's procedures, instructions, technical conditions and other documents of the Customer, related to labour safety and fire prevention on the Customer's sites provided such are submitted to the Contractor prior to commencement of the Work hereunder. |
| 4.1.10. Немедленно информировать Заказчика о возникших в процессе выполнения работ простоях и инцидентах (осложнениях и авариях) или ситуациях, которые могут привести к осложнениям и авариям на скважине. Проводить расследование причин аварии или осложнения в составе совместной комиссии. Состав комиссии определяется приказами по предприятиям Сторон. 4.1.11. Подрядчик обязуется проводить обязательное прохождение медицинского осмотра работников, в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, внеочередных медицинских осмотров, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 4.1.12. Подрядчик обязуется не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 4.1.13. Подрядчик обязуется организовать медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 4.1.14. Подрядчик обеспечивает исполнение требований «Положения о порядке допуска подрядных организаций на опасные производственные объекты ООО «______» и организации безопасного производства работ», утвержденного Приказом ООО «_____». (Прил. 3) 4.1.15. Подрядчик обязан обеспечить привлечение квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих необходимые допуски к производству работ, обеспечивать работников, направляемых на объекты Заказчика, необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в случае, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, контролировать проведение инструктажей работников, привлекаемых к производству работ на объектах Заказчика, и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного ведения работ. 4.1.16. Подрядчик обязан направлять на объект Заказчика своих работников, не страдающих хроническими заболеваниями, способными воспрепятствовать надлежащему выполнению работ по настоящему договору, не страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. 4.1.17. Подрядчик обязан выполнять условия до-говора в соответствии с целями и задачами «Политики ООО «______» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», текст которой расположен в сети интернет на сайте Заказчика 4.1.18. При проведении работ по настоящему договору Подрядчик обязан соблюдать Схемы проезда автомобильного транспорта к месту расположения объектов и ведения работ (Прил. 4). | 4.1.10. to immediately notify the Customer of any standstills and incidents (troubles and accidents) occurring in the course of the Work or situations, which might lead to hole troubles or accidents. A joint committee should be set up to investigate into the causes of accidents or hole troubles. The committee members are to be appointed by orders of the respective companies. 4.1.11. The Contractor undertakes to take compulsory medical examination of employees in the cases stipulated by labor legislation and other regulatory legal acts, arrange for their own funds compulsory preliminary (at the commencement of employment) and regular (during work activity) medical examinations of employees, other compulsory medical examinations, compulsory psychiatric examinations, out of turn medical examinations in order to determine suitability of these employees to perform work and prevent professional diseases. 4.1.12. The Contractor shall not admit employees to perform their work obligations without undergoing compulsory medical examinations, compulsory psychiatric examination, as well as in the case of medical contraindications. 4.1.13. The Contractor has to arrange medical support of employees in accordance with the labour protection requirements as well as delivery of employees who caught a disease at a work place to the healthcare organizations if necessary to provide them with the emergency medical care. 4.1.14. The Contractor shall ensure the satisfying of the requirements of the “Regulations on procedure for admittance of contracting organizations to the hazardous production facilities of LLC and arrangement of safe working practices” approved by the Order of LLC 4.1.15. The Contractor shall ensure attraction of skilled personnel instructed on the safe operation rules and holding all required permits for the work performance; provide employees sent to the Customer’s facilities with the necessary certified personal protection means as it is required according to the RF law; supervise briefing of employees involved in the work performance at the Customer’s facilities, and be responsible for their compliance with the safe operation rules. 4.1.16. Employees, sent by the Contractor to a Customer’s facility, may not have chronic diseases which may hamper them from the proper work fulfillment hereunder, and alcohol, drug or chemical using habits. # 4.1.17. The Contractor shall fulfill the contractual conditions according to the targets and objectives of the LLC HSE Policy 4.1.18. In course of the work fulfillment hereunder the Contractor has to observe the Scheme of access roads to the facility location and work site (Appendix No.4). |
| 4.2. Подрядчик вправе: | 4.2. The Contractor is entitled: |
| 4.2.1. Привлекать Субподрядчиков для выполнения определенных видов работ по настоящему Договору, при этом Подрядчик несёт всю ответственность за действия и упущения своих Субподрядчиков. | 4.2.1. to engage subcontractors in certain operations hereunder, the Contractor being fully liable for the actions and omissions of his Subcontractors. |
| 4.2.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора, на основании документов, предусмотренных настоящим договором, и подписанного обеими Сторонами акта выполненных работ. | 4.2.2. to demand payment for the work performed in line with the Contract terms, based on the documents stipulated in the present Contract and the Acceptance Certificate signed by both Parties. |
| 4.2.3. Запрашивать у Заказчика техническую, геологическую, геофизическую и другую информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору. | 4.2.3. to request the Customer to submit any technical, geological, geophysical and other data required for performance of the work hereunder. |
| 4.2.4. При простое работников Подрядчика на месте производства работ, по вине Заказчика свыше 3-х часов, Подрядчик составляет акт о простое и вправе выехать на постоянное место базирования Подрядчика, поставив в известность уполномоченного представителя Заказчика о местонахождении работников Подрядчика. Дальнейшее проведение работ, сроки их выполнения будут согласовываться дополнительно в соответствии с настоящим Договором. | 4.2.4. Should the Contractor’s employees stand idle at the work location through the fault of the Customer for over 3 hours, the Contractor shall draw up an Idle Time Report and may leave for the Contractor’s permanent base location, provided he has advised the Customer’s authorized representative of the Contractor’s employees’ location. Further work performance and dates shall be agreed upon additionally in compliance with this Contract. |
| 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА | 5. CUSTOMER’S OBLIGATIONS |
| 5.1. Заказчик обязуется: | 5.1. The Customer is obliged: |
| 5.1.1. За пять дней до начала выполнения работ по монтажу, пуско-наладке и выводу на режим погружного и наземного оборудования УЭЦН на скважинах, впервые переводимых на механизированный способ эксплуатации; по монтажу, пуско-наладке и выводу на режим погружного оборудования УЭЦН при текущем ремонте скважин; ремонту погружного и наземного оборудования УЭЦН в соответствии с настоящим Договору обеспечить Подрядчика имеющимися у Заказчика конкретными данными по скважинам (техническую, геологическую, геофизическую и другую информацию необходимую для выполнения работ по настоящему договору) и данными об эксплуатации скважины. | 5.1.1. five days prior to commencement of the work on installation, startup and commissioning of submersible and surface equipment (ESPU) in the wells first-time shifted to artificial lift; installation, startup and commissioning of submersible ESPU during the wells’ maintenance; repair of submersible and surface ESPU equipment to furnish the Contractor with specific well data available with the Customer (technical, geological, geophysical and other data required for performance of the work hereunder) and wells operation data. |
| 5.1.2. Обеспечить Подрядчику возможность (наличие подъездных путей) и безопасность доступа к Площадкам и любым другим промысловым, ремонтным, испытательным и складским мощностям, необходимым Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору. | 5.1.2. to make it possible for the Contractor (access roads should be available) to safely access the Worksites and any other oilfield, repair, testing and storage facilities required by the Contractor for performance of the work hereunder. |
| 5.1.3. Во время монтажа УЭЦН в вечернее время обеспечить освещенность не ниже 26 люкс в рабочей зоне. | 5.1.3. when installing submersible pump units during evening hours, to ensure that the lighting in the work area is not less than 26 lux. |
| 5.1.4. Учитывать рекомендации представителя Подрядчика в ходе эксплуатации УЭЦН (ЭПУ). | 5.1.4. to take into account the recommendations of the Contractor’s representative in the course of the ESPU operation. |
| 5.1.5. Принимать оперативные меры по устранению нарушений правил и условий эксплуатации УЭЦН и письменно уведомлять Подрядчика о сроках их исполнения. | 5.1.5. to take prompt measures to eliminate any violations of the ESPU operational rules and conditions, notify the Contractor in writing of their fulfillment. |
| 5.1.6. Оплатить стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору. | 5.1.6. to pay the cost of the Contractor’s work hereunder. |
| 5.1.7. Участвовать в составлении и подписании Актов выполненных работ, актов о простоях и других документов. | 5.1.7. to participate in the drawing up and singing of Work Acceptance Certificates, Idle Time Reports and other documents. |
| 5.1.8. Перечень оборудования УЭЦН, передаваемого Заказчиком Подрядчику для выполнения условий настоящего Договора обязательно согласовывается с уполномоченным представителем Подрядчика и передается Подрядчику за две недели до начала работ. Дополнительно к перечню оборудования УЭЦН передается следующая информация: | 5.1.8. The list of the ESPU equipment to be handed over by the Customer to the Contractor for execution of the terms and conditions hereof should be agreed with the authorized representative of the Contractor and handed over to the Contractor two weeks prior to commencement of the work. In addition to the ESPU equipment list, the following should be advised: |
| - глубина спуска установки; наличие площадки, распределительной коробки, дополнительного оборудования; копии паспортов оборудования, результаты тестирования каждого узла УЭЦН; наличие заземляющих устройств и ориентировочная дата монтажа. | - the Unit's running depth; availability of a platform, a switchbox, and auxiliary equipment; copies of equipment certificates; test results for each pump unit component; availability of grounding connections and the estimated date of installation. |
| 5.1.8.1. Приём-передача оборудования УЭЦН в монтаж осуществляется не позднее, чем за 2 (два) дней до начала работ. | 5.1.8.1. Handover and acceptance of the ESPU equipment should take place no later than 2 (two) days before work commencement. |
| 5.1.9. Заказчик при наличии простоя (холостого пробега) Подрядчика на скважине Заказчика при выполнении работ, указанных в Заказ-спецификации на работы, обязан выплатить Подрядчику 50% от согласованной стоимости работ Подрядчика на скважине, невыполненных из-за неготовности Заказчика к предоставлению работ, а также фактическую стоимость проживания персонала Подрядчика за период простоя (гостиница, аренда квартиры и т.д.), подтвержденную документально. | 5.1.9. In case of standstills (idle time) of the Contractor at the Customer's wellsite during the operations stated in the Performance Specification, the Customer should pay to the Contractor 50% of the agreed cost of each full hour of the Contractor's work at the wellsite, which was not performed due to the Customer’s unpreparedness to provide work, plus the actual documented cost of the Contractor's accommodation during the standstill (hotel, flat rent, etc.). |
| 5.1.10. Заказчик оперативно, не менее чем за 2 (два) часа, а на расстоянии более 200 (двухсот) километров от места базирования дежурного персонала Подрядчика – за 4 (четыре) часа, не включая время на проезд от места базирования Подрядчика до скважины Заказчика, сообщить диспетчеру Подрядчика по тел: № ____________ о времени окончания спуска ЭПУ и назначить время для прибытия электромонтёра на запуск УЭЦН и другие работы согласно Заказ-спецификации. | 5.1.10. The Customer shall promptly, at least 2 (two) hours in advance or, if the distance from the location of the Contractor's duty personal exceeds 200 (two hundred) km, at least 4 (four) hours in advance, not including the time of travel from the Contractor's location to the Customer's well, notify the Contractor's dispatcher (phone # ______________ of the completion time of running the electrical downhole equipment and appoint the time for the electrician to arrive for startup of the ESPU and other operations as per the Performance Specification. |
| 5.1.11. Обеспечить полное и достоверное занесение информации о режиме работы и проведённых работах на скважине оборудованной ЭПУ согласно инструкциям по эксплуатации УЭЦНА ИЭ ЕЮТИ.Н.354.000ИЭ и других заводов-изготовителей эксплуатируемых узлов УЭЦН, с занесением информации в соответствующие разделы Эксплутационного паспорта. | 5.1.11. to ensure comprehensive and reliable recording of the operational conditions and the operations performed in the well equipped with the electrical downhole equipment in compliance with the Operating Manuals of the ESPU (ИЭ ЕЮТИ.Н.354.000ИЭ) and its components by other manufacturers, filling in the corresponding sections of the Pump Unit Logbook. |
| 5.1.12. Производить во время эксплуатации проверку и измерение сопротивления внешних заземляющих устройств в сроки, установленные Правилами эксплуатации электроустановок потребителей. Копии протоколов замера при этом выдаются Подрядчику. До начала производства работ по вводу в эксплуатацию нового комплекта УЭЦН, Заказчик на вновь смонтированное заземляющее устройство передаёт Подрядчику протокол (акт) замера сопротивления данного заземляющего устройства, выполненного специализированным предприятием. | 5.1.12. during operation, to inspect and measure resistance in the grounding connections within timeframes defined by the Regulations for Operation of Electrical Appliances. Copies of the test record sheet should be submitted to the Contractor. Prior to commissioning of the ESPU, the Customer shall hand over to the Contractor a record sheet (protocol) of resistance measurements in the newly installed grounding connections, performed by a specialized company. |
| 5.2. Заказчик имеет право: | 5.2. The Customer is entitled: |
| 5.2.1. В любое время, в лице своих представителей, проверять и контролировать качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. | 5.2.1. at any time, through is representatives, to check and supervise the quality of the work carried out by the Contractor, without interfering in his activities. |
| 5.2.2. Принимать решение о подъёме УЭЦН из любой скважины, но проведение работ, сроки их выполнения, объёмы и цена будут согласовываться в письменном виде в соответствии с настоящим Договором. | 5.2.2. to make decisions on pulling the ESPU out of any hole. However, the work performance, deadlines, scope, and price should be agreed in writing in compliance with this Contract. |
| 6. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ | 6. WORK ACCEPTANCE BY CUSTOMER |
| 6.1. Заказчик производит приёмку выполненных работ после завершения Подрядчиком работ по Заказ-спецификации. | 6.1. The Customer shall perform acceptance of the work after its completion by the Contractor as per the Performance Specification. |
| 6.2. Основанием для мотивированного отказа Заказчика в приёмке выполненных работ, указанных в Заказ-спецификациях по запуску новой УЭЦН в эксплуатацию или по отдельной операции текущей эксплуатации УЭЦН в соответствии с условиями настоящего Договора и дополнительных соглашений, является невозможность добычи жидкости установкой УЭЦН по вине Подрядчика. | 6.2. The reason for the Customer's justified refusal to accept the completed work specified in the Performance Specifications for commissioning of the new ESPU or for individual steps of the ESPU operation, pursuant to the terms and conditions hereof and to Additional Agreements hereto, is the inability to produce fluid with the Pump Unit through the Contractor's fault. |
| 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | 7. LIABILITY OF PARTIES |
| 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. | 7.1. The Parties shall be held liable for failure to fulfil or for improper fulfilment of their respective obligations hereunder in compliance with the effective legislation of the RF. |
| 7.2. В случае невозможности исполнения работ Подрядчиком, возникшей по вине Заказчика, фактически выполненные работы Подрядчика подлежат оплате в полном объёме на основании документально подтвержденных затрат Подрядчика. | 7.2. Should it become impossible for the Contractor to carry out the Work through the fault of the Customer, the Work actually performed by the Contractor shall be paid for in full against documentary evidence of the Contractor's costs. |
| 7.3. Подрядчик, в рамках выполнения настоящего Договора несет ответственность за нарушение требований законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов, а также «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (выпуск 19) утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 г. №101. В случае допущения нарушений упомянутых норм, допущенных Подрядчиком при производстве работ по настоящему договору, Подрядчик несет ответственность в соответствии с «Регламентом взыскания штрафов с подрядных организаций за нарушения требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и недр, трудовой и производственной дис-циплины, производства и качества при выполне-нии работ на объектах ООО «_____», утвержденным приказом (Прил. 5). | 7.3. The Contractor, within the framework of this Contract, shall bear responsibility for breach of the requirements of the legislation for preservation of mineral resources, environment and natural resources, and of the Federal Industrial Safety Norms and Rules “Safety Rules in the Oil and Gas Industry” (08 Issue 19) approved by Order # 101 of 12.03.2013 of Federal Agency of Ecological, Technological and Nuclear Oversight. In case of revealing the HSE requirements’ violation committed by the Contractor during the work performance hereunder, the Contractor bears responsibility in line with the “Regulation on penalty provisions application to contractors for industrial and fire safety requirements, labour, environment and subsoil protection requirements, labour and industrial discipline requirements, work performance and quality requirements violation during work fulfillment at the facilities of LLC (Appendix No. 5). |
| 7.4. В случае причинения убытков вследствие нарушения или невыполнения какого-либо обязательства по настоящему Договору, Сторона, понёсшая убытки, имеет право требовать со Стороны, нарушившей обязательство, компенсации убытков в полном объёме. Сумма требований не должна превышать суммы, согласованной в заказе-спецификации на проведение работ, в процессе которых произошел отказ, инцидент, осложнение и другие события, повлёкшие убытки. | 7.4. Should any losses be sustained due to breach of or failure to fulfill an obligation hereunder, the Party incurring such losses is entitled to demand of the violating Party to fully compensate for the losses. The demanded amount should not exceed the amount stated in the Performance Specification for the work, during the performance of which the failure, incident, trouble or other events, entailing the losses, occurred. |
| 7.5. В случае выхода из строя гарантийного оборудования, по доказанной вине Подрядчика, Подрядчик выполняет ремонт данного неисправного оборудования, осуществляет монтажно-демонтажные работы, доставку и вывоз оборудования за свой счёт в течение 30 календарных дней после оформления двухстороннего акта. | 7.5. Should the ESPU fail through the proven fault of the Contractor, the Contractor shall bear the costs related to repair of such failing equipment, carry out installation/dismantling, delivery and removal of the equipment at his own expense, within 30 calendar days after drawing up a bilateral report. |
| 7.6. В случае просрочки представления первичных учетных документов и/или счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,02% от суммы несвоевременно представленного документа (С НДС) за каждый день просрочки представления, но не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей. 7.7. Подписание настоящего Договора Подрядчиком означает, что на дату заключения Договора Подрядчик подтверждает отсутствие нарушенных проездом транспорта или вскрышными работами земель на территории земельных участков, непосредственно прилегающих к объектам и к участкам, определенным схемами проезда автомобильного транспорта к месту расположения объектов и ведения работ, приведенными в Приложении № 4 к настоящему Договору. При наличии нарушенных земель на указанных земельных участках, стороны составляют двусторонний акт, в котором отражены имеющиеся на дату начала работ нарушения. Подрядчик, в соответствии с требованиями проектной документации и схемами проезда автомобильного транспорта к месту расположения объектов и ведения работ, несет ответственность за содержание подъездных дорог и гарантирует соблюдение водителями Подрядчика маршрута движения автотранспорта согласно схемам проезда автомобильного транспорта к месту расположения объектов и ведения работ (Приложение № 4). В случае нарушения водителями Подрядчика маршрута движения, указанного в схемах, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику расходы, связанные с оплатой собственникам, правообладателям земель, землевладельцам, землепользователям стоимости аренды дополнительных площадей земельных участков, стоимости рекультивации земель и убытков (упущенной выгоды), связанных с нарушением Подрядчиком согласованного договором маршрута движения автотранспорта по стоимости, определенной исходя из калькуляции (Приложение № 6 к настоящему Договору), либо урегулировать вопрос выплаты компенсаций таких расходов непосредственно с собственниками, правообладателями земель, землевладельцами, землепользователями за собственный счет Подрядчика. | 7.6. In case of delay in primary accounting documents and/or invoice submission, documented in accordance with the effective legislation of the RF, the Contractor shall pay a fine at the rate of 0.02% off the amount of the untimely submitted document (incl. VAT) for each day of delay in submission, but not less than 10 000 (ten thousand) rubles. 7.7. The present Contract signature by the Contractor means that at the date of the Contract conclusion and the equipment mobilization start the Contractor confirms lack of any lands damaged by transport passage or overburden operations in the areas directly adjacent to the facility and the areas specified by the assigned and common Roads Layout described in Appendix 4 hereto. In case of the damaged lands presence in the mentioned areas the parties shall prepare a bilateral statement specifying violations existing at the date of the work commencement. According to the design documents requirements and Roads Layout the Contractor shall be liable for the well site and access roads maintenance and guarantee that the Contractor's drivers will comply with the traffic route according to the designated and public roads layout (Appendix 4). If the Contractor’s drivers fail to comply with the route, specified in the layout, the Contractor shall reimburse the Customer for the costs related to the paid to land owners, land lease holders, farmers and land users rental fee for additional area lease, land reclamation costs and losses (lost profit) related to violation by the Contractor of the motor transport route based on the cost specified in Appendix 6 hereto, or shall settle the issue of such costs compensation directly to land owners, land lease holders, farmers and land users on the Contractor’s own account. |
| 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ | 8. CONFIDENTIALITY |
| 8.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. | 8.1. Any information about the activities of either Party or the activities of any other person associated with the Parties, which is not in public domain, shall be deemed as confidential. |
| 8.2. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. | 8.2. The Parties shall not divulge such information to any third persons nor use it for any purposes other than those related to the execution hereof. |
| 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ | 9. SETTLEMENT OF DISPUTES |
| 9.1. При возникновении спора стороны будут стремиться решить его мирным путем посредством направления претензий. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения. Неурегулированные споры разрешаются в арбитражном суде Самарской области в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации. | 9.1. Any disputes, which might arise between the Parties during execution hereof, shall be resolved by sending claims. The claim response time is 10 days of the receipt thereof. Should any disputes, contradictions and differences fail to be settled amicably, they will be referred to the Arbitration Court of Samara Region for settlement in compliance with the arbitration procedural law of the RF in force. |
| 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА | 10. VALIDITY OF CONTRACT |
| 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2020 г., с этой даты становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора. | 10.1. This Contract shall enter into force on 01.01.2019 and, from that date on shall be mandatory for the Parties of the Contract. The terms and conditions hereof shall only apply to those relationships between the Parties, which have arisen after the conclusion hereof. |
| 10.2. Настоящий Договор действует до 31.12.2020 г., в части платежей – до полного их погашения. | 10.2. This Contract shall be valid until 31.12.2020, and with regard to payments - until their full settlement. |
| 10.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. | 10.3. Termination (expiry) of this Contract implies termination of the Parties’ obligations hereunder, but does not relieve the Parties from liability for breach of the Contract, provided such occurred while executing the terms and conditions hereof. |
| 11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА | 11. CANCELLATION OF CONTRACT |
| 11.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из Сторон в порядке, предусмотренном ГК РФ. | 11.1. Either Party may initiate early termination hereof, as provided for by the Civil Code of the RF. |
| 11.2. При неоднократном неисполнении Заказчиком своих обязательств по оплате работ Подрядчика, последний вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Заказчика за 30 дней. | 11.2. Should the Customer repeatedly fail to fulfil its obligations regarding payment for the work performed by the Contractor, the latter is entitled to cancel this Contract, notifying the Customer in writing 30 days in advance. |
| 11.3. При неоднократном неисполнении Подрядчиком своих обязательств по выполнению Заказов Заказчика, последний вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Подрядчика за 30 дней. | 11.3. Should the Contractor repeatedly fail to fulfil its obligations regarding execution of the Customer's Orders, the latter is entitled to cancel this Contract, notifying the Contractor in writing 30 days in advance. |
| 11.4. Сторона, выступающая инициатором расторжения, обязана известить письменно другую сторону о своем намерении за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. | 11.4. The Party initiating cancellation shall notify the other Party of its intention in writing 30 days prior to the assumed Contract cancellation date. |
| 12. ФОРС-МАЖОР | 12. FORCE MAJEURE |
| 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, войны, военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства РФ, других компетентных органов России на деятельность Сторон, а также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Срок исполнения Договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. | 12.1. The Parties shall be exempt from responsibility for partial or complete failure to fulfill their respective obligations hereunder, if such has arisen from Acts of God, which are beyond reasonable control of the Parties, namely: fire, flood, earthquake, epidemic, epizooty, wars, hostilities, export and import bans, embargo of the RF Government or other competent bodies of Russia on the Parties’ activities, as well as any other circumstances, which can be referred to as Acts of God under the effective legislation. The term of fulfillment of the contractual obligations shall be extended in proportion with the duration of such circumstances. |
| 12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в кротчайшие сроки известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов служит свидетельство, выдаваемое Торгово-промышленной палатой РФ. | 12.2. The Party, for which it has become impossible to discharge its respective obligations hereunder, should notify the other Party, as soon as possible, of commencement and termination of such Acts of God and present documentary proof thereof. The facts specified in the notification shall be backed by a certificate issued by the Chamber of Commerce and Industry of the RF. |
| 12.3. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более одного календарного месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор, при этом Заказчик обязуется оплатить фактически понесенные Подрядчиком затраты. | 12.3. Should an Act of God last for more than one calendar month, either Party will be entitled to cancel this Contract, the Customer then being obliged to pay the actual costs borne by the Contractor. |
| 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ | 13. SPECIAL PROVISIONS |
| 13.1. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется на основании «Инструкции по эксплуатации узлов УЭЦН» фирмы-изготовителя и других документов, указанных в п.2.1 настоящего Договора. | 13.1. The work hereunder shall be performed in compliance with the Manufacturer's Manual for the ESPU and other documents, specified in Art.2.1 hereof. |
| 13.2. Факт передачи оборудования ЭПУ в обслуживание на скважину, в обязательном порядке сопровождается внесением в эксплуатационный паспорт (паспорт-формуляр) перечня узлов УЭЦН. Данная запись подтверждается подписями уполномоченных представителей Сторон. Передача происходит на устье скважины. | 13.2. The instance of handover of the electrical downhole equipment to the well for after-sale service should be recorded in the operational logbook of the ESPU. This record should be endorsed by signatures of the Parties’ authorized representatives. The handover takes place at the wellhead. |
| 13.3. В случае несоответствия продуктивности скважины производительности насоса установки УЭЦН, превышения содержания мех. примесей в откачиваемой жидкости, вопрос о дальнейшей эксплуатации УЭЦН в конкретной скважине решается совместно представителями Сторон. | 13.3. If the productivity of a well does not correspond to the ESPU capacity, or if the amount of mechanical impurities in the pumped liquid exceeds the allowed value, representatives of the Parties will jointly make a decision regarding further operation of the ESPU in the specific well. |
| 13.4. Монтажно-демонтажные работы с УЭЦН не производятся в случаях: | 13.4. Installation/dismantling of the ESPU is not allowed in the following cases: |
| - низкой освещенности рабочей площадки, менее величины, указанной в п.5.1.3 настоящего Договора; | - in case of low-light-level conditions at the work site – below the value specified in Art.5.1.3 hereof; |
| - атмосферных осадков, скорости ветра более 11 м/сек, низкой температуры (ниже -26°С) для отечественных УЭЦН; | - In case of atmospheric precipitations, speed of the wind above 11 m/sec, or low temperatures (under -26°С) – for Russian ESPUs; |
| - нефтегазопроявлений на скважине; | - in case of oil and gas shows in the well; |
| - неподготовлености оборудования бригады ТКРС к монтажу | - if the equipment of the well servicing crew is not prepared |
| до принятия решения комиссии Заказчика и Подрядчика в случае повторного преждевременного отказа УЭЦН (до 48 ч.) на одной скважине по причинам засорения рабочих органов ЭЦН мехпримесями или другими инородными телами, механического повреждения кабеля при спуске, снижения подачи и других повторяющихся причин отказа. | until a decision is made by the Customer's and Contractor's committee – in the event of a repeated ESPU failure (up to 48 hrs) in one well due to blocking of the ESPU working areas with mechanical impurities or other foreign bodies, cable damage while RIH, decreased pump capacity or other recurrent failure causes. |
| 13.5. Гарантийные обязательства Подрядчика на обслуживаемое оборудование Заказчика прекращает действие в случаях, когда работники Заказчика допустили следующие нарушения, подтвержденные двусторонним актом: | 13.5. The Contractor’s warranty obligations with regard to the Customer's equipment subject to after-sale service shall cease to be effective if the Customer’s employees commit the following violations, documented by a bilateral report: |
| - эксплуатировали УЭЦН с разукомплектованным наземным оборудованием (отсутствующими или неисправными деталями механического и электронного оборудования), в результате чего могла возникнуть авария наземного оборудования, подтвержденная двусторонним актом. | - operating the ESPU with incomplete surface equipment (missing or defective parts of mechanical or digital equipment), which could result in a surface equipment failure, documented by a bilateral report. |
| - запускали без согласования с Подрядчиком установку УЭЦН, которая находится на сервисном обслуживании Подрядчика, в работу более трёх раз подряд после остановки скважины по причине, связанной с отключением станции управления. | - starting up the ESPU, which is subject to the Contractor’s after-sale service, more than 3 times in a row after a well shutdown due to control unit tripping, without the Contractor's consent. |
| - без согласования с Подрядчиком изменяли установочные параметры электронного контроллера или блока управления станции управления УЭЦН. | - changing the set points of the ESPU’s PLC or control unit without the Contractor’s consent. |
| - эксплуатировали установку с подачей, за границами рабочей характеристики установленной фирмой-изготовителем. | - the unit is operated beyond the capacity range defined by the manufacturer. |
| - осуществили неправильный вывод скважин на режим, оборудованных УЭЦН, после технологических остановок или после длительных остановок (более суток) скважин. | - failure to achieve the required operational conditions of wells equipped with ESPUs after technological or long (over 24 hrs) shutdowns of the wells. |
| - допустили засорение рабочих органов насоса механическими примесями и солевыми отложениями, обнаруженными при разборке и приведшими к повышенному износу рабочих органов, неразвороту насосных секций ЭЦН, а также к разрушению, перегреву элементов насоса, закупорке проточных полостей и т.д. | - the working parts of the pump are clogged by mechanical impurities and salt, which were identified when opening the pump, having resulted in wear of the working parts, in blocking of the Electric Centrifugal Pump sections, destruction and overheating of the pump elements, plugging of the pump section channels, etc. |
| - допустили коррозию корпусов узлов погружного оборудования УЭЦН и коррозию болтовых соединений секций погружного оборудования УЭЦН. Содержание в добываемой нефтесодержащей жидкости сероводорода, углекислоты и других агрессивных веществ превышают нормативные значения, указанные в паспортах на оборудование заводов-изготовителей. | - corrosion of the pump unit downhole equipment components and corrosion of bolt connections of the downhole equipment sections. The content of H2S, CO2 and other aggressive agents in the produced fluid exceeds the permitted amounts specified in the manufacturer’s manuals. |
| - превысили допустимые скорости при проведении спускоподъёмных работ установок УЭЦН. | - overspeeding while tripping of the ESPU. |
| - подготовили скважину перед монтажом установки ЭПУ с нарушениями требований по эксплуатации УЭЦН в соответствии с «Руководством по эксплуатации фирм-изготовителей узлов УЭЦН». | - well preparation for installation of the downhole unit was performed with violations of the ESPU operation requirements contained in the "Operating Manual of the ESPU components”. |
| - на момент приезда сервисной бригады Подрядчика не предоставили информацию, необходимую для определения причин преждевременного выхода из строя установки или отдельных ее узлов, указанных в инструкции по эксплуатации УЭЦНА ИЭ ЕЮТИ.Н.354.000ИЭ и других заводов изготовителей эксплуатируемых узлов УЭЦН (отсутствует или не заполнен эксплутационный паспорт на УЭЦН). | - upon arrival, the Contractor's maintenance crew was not furnished with the data required to identify the causes of premature failure of the entire unit or individual components, indicated in the Operating Manuals of the ESPU (ИЭ ЕЮТИ.Н.354.000ИЭ) and of its components by other manufacturers (pump unit logbook missing or not filled). |
| При решении спорных вопросов о причинах выхода установки или отдельных ее узлов из строя Заказчик обязан беспрепятственно предоставлять Подрядчику геологическую, технологическую, промысловую и любую иную информацию, связанную с эксплуатацией установки, вышедшей из строя. | When investigating into the causes of failure of the entire unit or its individual components, the Customer should make any geological, technological, production or other data, related to the operation of the failing unit, available to the Contractor. |
| - допустили бесконтрольную эксплуатацию УЭЦН (не заполненный эксплуатационный паспорт или утеря его или запись ложных данных); | - uncontrolled operation of the ESPU (logbook not filled, lost, or contains false data); |
| - самостоятельно произвели демонтаж УЭЦН; | - unauthorized dismantling of the Pump Unit; |
| - не обеспечили электроснабжение УЭЦН в соответствии с ГОСТ 13109-87. | - failure to supply power to the Pump Unit according to the GOST 13109-87 standard. |
| Все нарушения должны быть подтверждены двусторонним актом и распечатками со станций управления ЭПУ, подписанными с обеих сторон уполномоченными лицами. | All violations should be confirmed by a bilateral report and printouts from the control unit, signed by authorized representatives of both parties. |
| 13.6. При отсутствии автодорог и водных переправ от объектов нефтедобычи (кусты, скважины) Заказчика до центральной базы Заказчика (Подрядчика), Заказчик обеспечивает доставку собственными средствами персонал Подрядчика к месту производства работ и обратно, а также оборудования ЭПУ для монтажа и возврата после демонтажа. При транспортировке Заказчик обеспечивает сохранность перевозимого оборудования. | 13.6. If there are no highways or approach ways across rivers from the Customer's oil production facilities (wells and well clusters) to the Customer's (Contractor's) central base, the Customer shall arrange for transportation of the Contractor’s personnel to the work site and back, as well as transportation of the electrical downhole unit equipment for installation and its return after installation. During transportation the Customer shall ensure safe keeping of the transported equipment. |
| 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ | 14. ADDITIONAL PROVISIONS |
| 14.1. Заказчик обязан осуществлять вызов представителей Подрядчика для производства работ не менее чем за 3 (трое) суток до дня производства работ, путем направления заявки посредством факсимильной связи с обязательным письменным подтверждением не менее чем за одни сутки. В случае переноса заявки, следующая заявка переносится не менее чем на 12 часов. Место прибытия, Ф.И.О. ответственного лица Заказчика, причина вызова и текущие параметры оборудования должны быть отражены в письменной заявке Заказчика. | 14.1. The Customer shall call for the Contractor's representatives to perform the work at least 3 (three) days prior to commencement of the work by faxing an application, whose receipt should be acknowledged in writing at least one day prior to work commencement. Should a call be postponed, the postponement period should be at least 12 hours. The destination, full name of the responsible employee of the Customer, the reason for the call, and the current equipment parameters should be described in the Customer's application. |
| 14.2. В случае получения экстренного вызова от Заказчика (связанного с остановкой оборудования ЭПУ), Подрядчик обязан обеспечить прибытие своего представителя в срок не более 12 часов с момента получения вызова, не включая время на дорогу. Место прибытия, Ф.И.О. ответственного лица Заказчика, причина вызова, текущие параметры оборудования и предполагаемая причина остановки должны быть отражены в заявке Заказчика. | 14.2. Should the Customer initiate an emergency call (in case of an emergency shutdown of the downhole unit), the Contractor shall arrange for arrival of his representative no later than 12 hours after the emergency call, not including the travel time. The destination, full name of the responsible employee of the Customer, the reason for the call, the current equipment parameters and the probable cause of the shutdown should be described in the Customer's application. |
| 14.3. Заказчик обеспечивает: | 14.3. The Customer shall provide: |
| - беспрепятственный проезд Подрядчика на своем автотранспорте к вышеуказанным местам по исправным подъездным путям; | - unrestricted access of the Contractor’s vehicles to the a.m. locations along good-order approach roads; |
| - право воспользоваться работникам Подрядчика средствами телефонной и факсимильной связи Заказчика для связи с руководством. | - the Contractor's employees with the right to use the Customer's telephone and fax for communication with the management. |
| 14.4. Режим работы бригады Подрядчика при производстве работ, предусмотренных настоящим договором, устанавливается следующий: | 14.4. The Contractor's crew, performing the work hereunder, shall have the following working hours: |
| - бригада в количестве до двух человек – не менее 12 часов в сутки (включая обеды) в зависимости от вида выполняемых работ согласно заказ спецификации; | - a crew of up to 2 persons – at least 12 hrs per day (incl. lunch) depending on the specific operations as per the Performance Specification; |
| - бригада в количестве из трех человек – от 12 до 24 часов в сутки (включая трехразовое питание) в зависимости от вида выполняемых работ согласно заказ-спецификации. | - a three-person crew – 12 to 24 hrs per day (incl. 3 meals per day) depending on the specific operations as per the Performance Specification. |
| 14.5. До начала производства работ Заказчик и Подрядчик согласовывают список уполномоченных лиц с указанием их должностей и контактных телефонов, с которыми стороны должны взаимодействовать по производственным и финансовым вопросам (Приложение 2). | 14.5. Prior to commencement of the Work, the Customer and Contractor shall agree a List of the authorized representatives, specifying positions and telephone numbers, to cooperate with on production and financial issues (Appendix 2). |
| 14.6. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон. | 14.6. Reorganization of either Party may not be the reason for modifying the terms and conditions hereof or canceling the Contract. In this case the Contract will be valid for the Parties’ assignees. |
| 14.7. Во всём остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. | 14.7. Unless otherwise expressly provided for herein, the Parties shall be governed by the effective legislation of the RF. |
| 14.8. Настоящий договор составлен на русском и английском языках в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. В случае разночтений между текстами на русском и английском языках, приоритет имеет русский текст договора. 14.9. В случае изменения адресов или других рек-визитов Сторона, у которой произошли изменения, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. | 14.8. This Contract is made up in two copies both being authentic and having the same value. In case of variant readings between the Russian and the English languages, the Russian language is of priority. 14.9. In case of changes in addresses or other details the Party concerned shall notify the other Party within 5 (five) working days thereof. |
| 15. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ СТОРОНАМИ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ИХ ОПЛАТЫ: | 15. LIST OF DOCUMENTS GOVERNING PARTIES IN WORK PERFORMANCE AND PAYMENT: |
| Приложение №1. Протокол соглашения о договорной цене Приложение №2. Список уполномоченных лиц Приложение №3. Положение о порядке допуска подрядных организаций на опасные производственные объекты ООО «_____» и организации безопасного производства работ Приложение №4. Схемы проезда автомобильного транспорта к месту расположения объектов и ведения работ Приложение №5. Регламент взыскания штрафов с подрядных организаций за нарушения требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и недр, трудовой и производственной дисциплины, производства и качества при выполнении работ на объектах ООО «_____» Приложение №6. Калькуляция затрат на биологическую рекультивацию земель, нарушенных в результате несоблюдения схемы проезда автотранспортом Подрядчика при ведении работ, убытков (упущенной выгоды) правообладателя земельных участков, стоимости аренды дополнительных площадей земельных участков | Appendix 1. Agreed Price Protocol. Appendix 2. List of authorized persons. Appendix 3. Regulations on procedure for admittance of contracting organizations to the hazardous production facilities of LLC and arrangement of safe working practices. Appendix 4. Scheme of access roads to the facility location and work site Appendix 5. Regulation on penalty provisions application to contractors for industrial and fire safety requirements, labour, environment and subsoil protection requirements, labour and industrial discipline requirements, work performance and quality requirements violation during work fulfillment at the facilities of LLC “______” Appendix 6. Cost Estimation for biological recultivation of lands damaged as a result of non-observance of traffic route of the assigned and public roads layout by the Contractor’s vehicles during work performance, cost of losses (lost profit) of the damaged lands’ owners, cost of additional lands’ lease |
| 16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: | 16. ADDRESSES AND BANK ACCOUNT INFORMATION |
| ЗАКАЗЧИК | CUSTOMER |
| ООО «_________» | LLC |
| ПОДРЯДЧИК ООО «Восток-Групп» | CONTRACTOR LLC “Vostok-Group” |
| 443076, г. Самара, ул. Авроры, д.63 офис 18 Тел./факс +7 (846) 979-26-06, 979-26-07 |  |
| ИНН 6311112759 |  |
| КПП 631801001 |  |
| р/с 40702810554400027794 |  |
| в Поволжском Банке ПАО "Сбербанк России" г. Самара |  |
| к/с 3010810200000000607 |  |
| БИК 043601607 |  |
| ОКПО 60259922 |  |
| ОГРН 1096311001027 |  |